# 河北省村级一事一议财政奖补项目

绩效评价报告

委托单位：无极县财政局

项目单位：无极县财政局

评价机构：无极中昌会计师事务所有限责任公司

2023年11月

目录

一、基本情况	1

1.项目内容	1

2.项目建设情况	1

3.资金使用情况	2

二、绩效工作组织实施	3

（一）评价目的	3

（二）组织工作	3

（三）评价方法和过程	3

（四）评价依据	4

（五）评价指标体系	4

三、评价结论和评价等级	5

四、项目指标分析	6

（一）项目决策	6

1.项目立项（满分4分，评价得分4分）	6

2.绩效目标（满分4分，评价得分3分）	6

3.资金投入（满分2分，评价得分2分）	6

（二）项目过程	6

1.资金管理（满分15分，评价得分14.87分）	6

2.组织实施（满分10分，评价得分9分）	7

（三）项目产出	8

1.产出数量（满分5分，评价得分5分）	8

2.产出质量（满分10分，评价得分9分）	8

3.产出时效（满分5分，评价得分5分）	9

4.产出成本（满分5分，评价得分5分）	9

(四）项目效益	9

1.社会效益指标（满分10分，评价得分10分）	9

2.环境效益指标（满分10分，评价得分10分）	9

3.可持续影响效益（满分10分，评价得分10分）	10

4.满意度指标（满分10分，评价得分10分）	10

五、存在问题及建议	10

（一）存在的问题	10

1.项目建设审批表、项目建设预算书、决算书填写不完整	10

2.内控制度不完善	10

（二）相关建议	10

1.项目实施过程要记录完整	10

2.相关审批文件及时填写	10

3.提高责任意识，遵守制度办事	11

4.完善制度建设，防范项目风险	11

5.健全成本管理制度	11

无极中昌会计师事务所有限责任公司

WUJI ZHONG CHANG CERIGIED PUBLIC ACCOUNTANT CO.,LTD

# ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※☆※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※无极县财政局

# 关于河北省村级一事一议财政奖补项目

# 绩效评价报告

无中昌专审字【2023】第008号

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，无极县财政局根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《石家庄市支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号）等有关规定，委托无极中昌会计师事务所有限责任公司组成评价组，于2023年10月18日至11月2日对河北省村级一事一议财政奖补项目进行绩效评价，具体情况如下：

- 一、基本情况

## 1.项目内容

“河北省村级一事一议财政奖补项目”是根据河北省财政厅《关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知》（冀财农〔2021〕158号）、《关于下达2022年省级农村综合改革转移支付资金的通知》（冀财农〔2022〕29号）、《关于下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（冀财农〔2022〕85号）文件的规定，共涉及无极县两个乡镇2个村的街道亮化、路面硬化工程项目，下拨资金共计545565.85元，各村街道亮化、路面硬化结算审核成本558265.85元（财政拨付545565.85元，村民自筹12700.00元）。

## 2.项目建设情况

上述项目的立项资料于2021年12月之前由项目主管单位（各乡镇人民政府）提交，县财政局对项目主管单位申报的资料进行审核、筛选，并汇入县项目年度计划。对相关项目组织投资评审，出具评审意见，上报省级财政部门。根据省级财政部门下达资金文件通知的项目及项目分配资金，县财政局列入年初预算并批复至项目主管单位，项目主管单位根据批复的项目资金调整项目绩效目标及绩效产出指标，经预算评审后，项目主管单位组织招投标及项目工程实施、验收等工作。

该资金共涉及两个乡镇2个村的街道亮化、路面硬化工程项目，本次评价抽取2个村的街道亮化、路面硬化工程进行绩效评价，分别为：无极县村级一事一议财政奖补项目里城道乡赵正寺村道路亮化工程、无极县郝庄乡固汪村东北街路面硬化工程。

- 3.资金使用情况

- 河北省村级一事一议财政奖补项目项目截止到评价日2023年11月2日，共支出金额558265.85元。具体明细见下表：

| 河北省村级一事一议财政奖补项目 （单位：元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施单位 | 拨付资金额 | 村民自筹 | 支付资金额 | 备注 |
| 1 | 无极县村级一事一议财政奖补项目里城道乡赵正寺村道路亮化工程 | 288510.65 | 2800.00 | 291310.65 |  |
| 2 | 无极县郝庄乡固汪村东北街路面硬化工程 | 257055.20 | 9900.00 | 266955.20 |  |
| 合计 |  | 545565.85 | 12700.00 | 558265.85 |  |

- 本次评价抽取的2个村的街道亮化、路面硬化工程中，中央和省级资金投资金额为545565.85元，占中央和省级总投资金额的100.00%，支出金额为558265.85元（财政拨付545565.85元，村民自筹12700.00元），占总支出金额的100%。

| 河北省村级一事一议财政奖补项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施单位 | 拨付资金额 | 村民自筹 | 支付资金额 | 占总支出金额的比例 |
| 1 | 无极县村级一事一议财政奖补项目里城道乡赵正寺村道路亮化工程 | 288510.65 | 2800.00 | 291310.65 | 52.18% |
| 2 | 无极县郝庄乡固汪村东北街路面硬化工程 | 257055.20 | 9900.00 | 266955.20 | 47.82% |
| 合计 |  | 545565.85 | 12700.00 | 558265.85 | 100.00% |

- 二、绩效工作组织实施

## （一）评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平；四是为今后财政部门相关项目的资金拨付提供参考依据。

## （二）组织工作

无极县财政局高度重视此次绩效评价工作，严格按照绩效评价工作流程，组织实施本项工作。此次绩效评价按照相关通知要求，成立绩效评价组。评价组事先制定了评价方案，明确了评价内容、评价程序及时间安排，并召开专题会议，要求被评价单位提前准备相关资料，积极配合做好绩效评价工作。

## （三）评价方法和过程

本次绩效评价采用因素分析法、数据采集法、逻辑分析法、公众评判法，对预期目标进行定性和定量分析，并对支出效益和效果进行考核。具体过程如下：一是深入项目主管单位了解各项目概况等信息，梳理出绩效评价指标，制定具体评价方案；二是整理项目相关政策文件、项目资料、财务资料，按照工作计划翻阅资料，深入现场，核查资金收支情况，了解项目实施的效果；三是对项目受益群体进行现场询问，了解项目建设实施的受益群众满意度；四是根据绩效指标评分表逐项进行打分，撰写评价报告，与项目主管单位交换意见后，形成绩效评价报告。

## （四）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》；

2、河北省财政厅《关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知》（冀财农〔2021〕158号）

3、《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）

4、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

5、《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）；

6、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018修正)；

7、《河北省构建全过程绩效预算管理新机制预算绩效管理工作要报》2016年第2期；

8、《石家庄市财政支出绩效评价办法》(石财〔2013〕2号)；

9、河北省财政厅《关于下达2022年省级农村综合改革转移支付资金的通知》（冀财农〔2022〕29号）

10、河北省财政厅《《关于下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（冀财农〔2022〕85号）

- 11、其他相关法律法规。

## （五）评价指标体系

本绩效指标评价总分设定为100分。一级指标共设4个，包括项目决策10分、项目过程25分、项目产出25分、项目效益40分。一级指标下分二级、三级指标及分值，详见下表：

# 评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策（10分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性（2分） |
|  |  | 立项程序规范性（2分） |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性（2分） |
|  |  | 绩效目标明确性（2分） |
|  | 资金投入（2分） | 资金分配合理性（2分） |
| 项目过程（25分） | 资金管理（15分） | 资金到位率（5分） |
|  |  | 资金执行率（5分） |
|  |  | 资金使用合规性（5分） |
|  | 组织实施（10分） | 组织机构健全性（2分） |
|  |  | 管理制度健全性（3分） |
|  |  | 制度执行有效性（5分） |
| 项目产出（25分） | 产出数量（5分） | 完成面积数（5分） |
|  | 产出质量（10分） | 项目质量情况（5分） |
|  |  | 项目档案质量情况（5分） |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） |
|  | 产出成本（5分） | 节约成本 （5分） |
| 项目效益（40分） | 社会效益（10分） | 社会效益（10分） |
|  | 环境效益（10分） | 环境效益（10分） |
|  | 可持续影响效益（10分） | 可持续影响效益（10分） |
|  | 满意度指标（10分） | 满意度指标（10分） |

综合评价分为四个等级，得分≥85分为优秀，75分≤得分＜85分为良好，60分≤得＜75分为一般，得分＜60分为较差。

# 三、评价结论和评价等级

总体来看，河北省村级一事一议财政奖补项目的实施改善了村集体的村容村貌，方便了村民的出行，提升了村庄的整体形象，提高村民了生活幸福指数和生活品位。但是，该项目在完善管理制度、后期运营维护等方面仍有可提高的空间，综合评定，该项目综合得分96.87分，评价等级为“优秀”，具体得分情况如下表：

| 表1：项目综合绩效评价情况得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价维度 | 分值（分） | 评价得分（分） | 评价分占比 |
| 项目决策 | 10 | 9 | 90.00% |
| 项目过程 | 25 | 23.87 | 95.48% |
| 项目产出 | 25 | 24 | 96.00% |
| 项目效益 | 40 | 40 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 96.87 | 96.87% |

# 四、项目指标分析

## （一）项目决策

该指标满分10分，评价得分9分

### 1.项目立项（满分4分，评价得分4分）

河北省村级一事一议财政奖补项目前期立项符合国家法律法规，符合国民经济发展规划，各乡镇按照要求积极提交申报，材料、审批符合相关要求，并进行了相关项目的可行性研究。

经评价，该项指标得分4分。

- 2.绩效目标（满分4分，评价得分3分）

- 各项目主管单位均已制定相关项目的绩效目标，绩效目标的设置与该项目实际批复情况吻合，绩效目标的设置与项目实施单位的职责密切相关。

- 但项目前期绩效指标的设置不细化、不量化，指标设置过于简单，个别产出指标、效益指标量化度仍有进一步提升的空间。

- 经评价，该指标扣1分。

- 3.资金投入（满分2分，评价得分2分）

- 河北省村级一事一议财政奖补项目前期，经过第三方评审，2个村的街道亮化、路面硬化工程结算审核成本558265.85元（财政拨付545565.85元，村民自筹12700.00元）；财政预算资金573248.60元（财政拨付560548.60元，村民自筹12700.00元）,项目资金投入符合预算的编制，得2分。

## （二）项目过程

- 该指标满分25分，评价得分23.87分。

- 1.资金管理（满分15分，评价得分14.87分）

- 根据河北省财政厅《关于提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算的通知》（冀财农〔2021〕158号）文件和各乡镇提供的河北省农村综合改革项目建设审批表，对资金到位率评价指标以加权平均法进行扣分。

| 河北省村级一事一议财政奖补项目 （单位：元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施单位 | 预算资金额 | 拨付资金额 | 村民自筹 | 资金到位率 |
| 1 | 无极县村级一事一议财政奖补项目里城道乡赵正寺村道路亮化工程 | 302800.00 | 288510.65 | 2800.00 | 96.21% |
| 2 | 无极县郝庄乡固汪村东北街路面硬化工程 | 270448.60 | 257055.20 | 9900.00 | 98.71% |
| 合计 |  | 573248.60 | 545565.85 | 12700.00 | 97.39% |

- 扣分原因为：分值-分值×资金到位率=得分[5-5×97.39%=0.13]

- 根据河北省财政厅《关于下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（冀财农〔2022〕85号）文件，经查看无极县财政局相关项目支付凭证，对资金的支付率指标以加权平均法进行扣分。

| 河北省村级一事一议财政奖补项目 （单位：万元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施单位 | 拨付资金额 | 村民自筹 | 支出资金额 | 资金支出率 |
| 1 | 无极县村级一事一议财政奖补项目里城道乡赵正寺村道路亮化工程 | 288510.65 | 2800.00 | 291310.65 | 100.00% |
| 2 | 无极县郝庄乡固汪村东北街路面硬化工程 | 257055.20 | 9900.00 | 266955.20 | 100.00% |
| 合计 |  | 545565.85 | 12700.00 | 558265.85 | 100.00% |

- 扣分原因为：分值-分值×资金支出率=得分[5-5×100.00%=0.00]

- 该项目的资金支出符合河北省财政厅关于印发《河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法》的通知（冀财规〔2021〕6号），资金拨付有完整申请手续，符合预算批复和合同规定，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 经评价，该项指标不扣分。

- 2.组织实施（满分10分，评价得分9分）

- 该项目组织机构健全，人员分工明确，责任划分清晰，有管理人员职责分工资料。

- 经查看，该项目主管单位虽设置了专项资金管理办法，但无相应的财务管理制度、业务管理制度和监管制度。

- 该项目资金支出严格按照《河北省农村公益事业建设财政奖补项目管理办法》的通知（冀财规〔2021〕6号）文件执行，规定履行招投标程序，签订合同；项目合同书、验收报告、村民代表会前公告照片、会议记录、村民代表会议表决签字记录，项目村申报审核意见单等资料齐全并归档及时。

- 经评价，该项指标扣1分。

## （三）项目产出

- 该指标满分25分，评价得分24分。

- 1.产出数量（满分5分，评价得分5分）

- 根据各实施单位上报的最终结算审核报告书和项目建设预算书，该指标以项目最终完成工程数与前期批复工程数的比例以加权平均法进行扣分。

| 河北省村级一事一议财政奖补项目 （单位：元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施单位 | 工程量及预算明细 | 预算金额 | 工程量及决算明细 | 决算金额 | 项目完成率 |
| 1 | 无极县村级一事一议财政奖补项目里城道乡赵正寺村道路亮化工程 | 162盏太阳能路灯 | 302800.00 | 162盏太阳能路灯 | 291310.65 | 100.00% |
| 2 | 无极县郝庄乡固汪村东北街路面硬化工程 | 硬化东西街212米， 路基宽度4.5米，硬化路面4米，南北街467米，路基4.2米，硬化3.7米，厚度15cm。总计2576平方米。 | 270448.60 | 硬化东西街212米， 路基宽度4.5米，硬化路面4米，南北街467米，路基4.2米，硬化3.7米，厚度15cm。总计2576平方米。 | 266955.20 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 573248.60 | 48520.60 | 558265.85 | 100.00% |

- 扣分原因为：分值-分值×资金支出率=得分[5-5×100.00%=0.00]

- 经评价，项目完工没有超出预算，该项指标不扣分。

- 2.产出质量（满分10分，评价得分9分）

- 经查看，所有工程的竣工验收报告，项目质量均达到招标文件要求，验收结论均为：合格。

- 经查看资料，河北省农村综合改革项目建设审批表存在相关信息填写不完善等情况。

- 经评价，该项指标扣1分。

- 3.产出时效（满分5分，评价得分5分）

- 截止到2022年11月30日，项目均已完工，实际完成街道亮化、路面硬化工程均符合计划完成街道亮化、路面硬化工程的规定。完成及时率正常。

- 经评价，该项指标得5分。

- 4.产出成本（满分5分，评价得分5分）

- 截止到2023年11月2日财政拨付资金545565.85元全部用于河北省村级一事一议财政奖补项目。经测算，各村结算审核成本及街道亮化、路面硬化实际成本如下表:

| 河北省村级一事一议财政奖补项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施单位 | 预算资金额（万元） | 结算审核成本（元） | 超出预算额（元） |
| 1 | 无极县村级一事一议财政奖补项目里城道乡赵正寺村道路亮化工程 | 302800.00 | 291310.65 | -11489.35 |
| 2 | 无极县郝庄乡固汪村东北街路面硬化工程 | 270448.60 | 266955.20 | -3493.40 |
| 合计 |  | 573248.60 | 558265.85 | -14982.75 |

经评价，该项指标成本控制严格，没有超出预算，得分5分。

- (四）项目效益

- 该指标分值40分，评价得分40分。

### 1.社会效益指标（满分10分，评价得分10分）

街道亮化、路面硬化修建完成后，改善了村集体的村容村貌，方便了村民的出行，提升了村庄的整体形象，推进了乡村建设的脚步，对改善农村生产和生活条件及出行和卫生条件起到了重要作用。

经评价，该项指标得分10分。

### 2.环境效益指标（满分10分，评价得分10分）

项目建成后，路面硬化使得街巷雨季积水、路面泥泞现象得到根治，乡村环境质量得到提高，交通环境得到改善；街道亮化方便村民出行，村民安全得到保证，降低犯罪概率，保证乡村的稳定。

经评价，该项指标得分10分。

- 3.可持续影响效益（满分10分，评价得分10分）

经评价组现场查看，河北省村级一事一议财政奖补项目街道亮化、路面硬化的修建，方便村民出行，增加出行机会，保证安全。该项目对村民具有积极意义。

经评价，该项指标得分10分。

- 4.满意度指标（满分10分，评价得分10分）

评价组成员制定满意度调查问卷（十分制），并对村民进行走访调查，主要对满意度、村民出行情况、环境改善情况、施工公示情况及施工影响因素进行问卷，沿街随机询问村民。问卷结果为：村民均对出行、环境、公示、施工方面全部满意，满意度问卷得分满分，满意度为100%。

- 经评价，按照百分比计算，该项指标得分10分。

# 五、存在问题及建议

## （一）存在的问题

### 1.项目建设审批表、项目建设预算书、决算书填写不完整

经查看赵正寺村、固汪村河北省农村综合改革项目建设审批表都没有填写日期，县级财政部门意见没有盖章；赵正寺村项目建设预算书、决算书都没有填写日期。

2.内控制度不完善

项目制度欠完善，专项资金的下发、使用及报销结算的全过程缺乏制度约束，存在管理风险；业务上未建立业务管理制度和监管制度，缺乏事中监管机制，不利于项目管理。

- （二）相关建议

### 1.项目实施过程要记录完整

项目在组织实施过程中，逻辑关系要勾稽，条理要清晰，层次要分明，便于掌握项目的实施情况，全部按照建设工程的相关规定进行补充和完善，做的科学性、完整性及系统性。

- 2.相关审批文件及时填写

经评价组查阅资料发现，项目建设审批表等相关资料填写不完整。建议项目主管单位对项目审批相关的材料、内容及时填写补充，做好记录，增强责任意识，以便后期查阅。

### 3.提高责任意识，遵守制度办事

提高责任意识，在今后的项目过程中，严格履行相关政策规定，对后期保障要提前做好相应的前期安排，做到统筹兼顾，以减少事后不必要的麻烦。

### 4.完善制度建设，防范项目风险

项目主管单位要按要求制定《专项资金管理办法》和《业务管理制度》，完善项目制度建设，增强风险意识，加强项目管理，尽职事中监控，确保目标顺利实现。

### 5.健全成本管理制度

- 项目主管单位要完善成本核算管理制度，加强成本核算的真实性，并保证项目工程的质量，防范项目质量问题和资金浪费。

附件1:河北省村级一事一议财政奖补项目绩效评价表

附件1:

| 河北省村级一事一议财政奖补项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| 项目决策（10分） | 项目立项 | 立项依据充分性（2分） | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分； ②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得1分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序规范性（2分） | ①项目按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求得1分，否则不得分。 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性（2分） | ①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分，否则不得分； ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | 绩效目标明确性（2分） | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与项目目标任务数或计划数相对应得2分。 | 1 | 绩效指标设置不够全面、细化、可衡量，扣1分。 |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性（2分） | ①预算资金分配依据充分得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1分，否则不得分。 | 2 |  |
| 项目过程（25分） | 资金管理 | 资金到位率（5分） | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金)×100%。若无法取得预算资金不得分。 得分=5*资金到位率 | 4.87 | 实际到位资金558265.85元（财政拨付545565.85元，村民自筹12700.00元），预算资金573248.60元，资金到位率为97.39%。 5*97.39%=4.87分 |
|  |  | 资金执行率（5分） | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)×100%。若无法取得所需资金不得分。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 5 | 实际支出资金558265.85元，实际到位财政拨付资金545565.85元，村民自筹12700.00元，预算执行率为100%。 |
|  |  | 资金使用合规性（5分） | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、 资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复或合同规定的用途、 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得5分。 | 5 |  |
|  | 组织实施 | 组织机构健全性（2分） | 组织机构健全，人员分工明确，责任划分清晰的得2分。发现一处不符合扣1分 | 2 |  |
|  |  | 管理制度健全性（3分） | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1分，发现一处不符合扣0.5分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得2分，发现一处不符合扣0.5分。 | 2 | 无相应财务和业务管理制度扣1分。 |
|  |  | 制度执行有效性（5分） | ①遵守相关法律法规、相关管理制度和通知规定得2分，发现一处不符合扣0.5分； ②项目调整及支出调整手续完备得2分，发现一处不符合扣0.5分； ③项目合同书等资料齐全并及时归档得1分，发现一处不符合扣0.5分。 | 5 |  |
| 项目产出（25分） | 产出数量 | 完成面积数（5分） | 实际完成率= （实际公里数/预算公里数）×100%。（实际完成率达到100%，得5分，每低于1个百分点扣1分，扣完为止）根据分值，按比例得分。 | 5 | 5*（558265.85/558265.85）=5，预算金额573248.60元，项目完工没有超出预算，项目验收合格。 |
|  | 产出质量 | 项目质量情况（5分） | 项目质量均达到招标文件要求，验收结论为：“合格”得5分。符合以上每项符合得满分，不符合按比例得分。 | 5 |  |
|  |  | 项目档案质量情况（5分） | 通过相关制度执行，监理日志、施工日志等资料完整归档的得5分。资料不齐全的扣1分。 | 4 | 相关信息填写不完善扣1分。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性（5分） | 在合同限定期限内完工，无提前施工，工程无延期得5分。符合以上每项符合得满分，不符合按比例得分。 | 5 |  |
|  | 产出成本 | 节约成本（5分） | 根据下拨资金及时对项目进行调整，项目变更减少施工量，节约工程成本，未造成资金浪费的得5分。符合以上每项符合得满分，不符合按比例得分。 | 5 |  |
| 项目效益（40分） | 项目效益 | 社会效益（10分） | 项目完工后，改善村容村貌，方便村民出行。得10分 | 10 |  |
|  |  | 环境效益（10分） | 项目建成后，路面泥泞现象得到根治，乡村环境质量得到提高，交通环境得到改善。得10分 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响效益（10分） | 项目街道的修建，方便村民出行，增加出行机会，对村民具有积极意义。得10分 | 10 |  |
|  |  | 满意度指标（10分） | 对村民进行走坊调查，村民出行情况，环境改善情况满意度。 | 10 |  |
|  |  | 合计 |  | 96.87 |  |

无极中昌会计师事务所

有限责任公司

2023年11月2日